XINYU SYSTEM REFERENCE

心屿全功能部署清单

已部署、资源待补、部分部署与规划功能统一台账

基准日期：2026-06-30  |  代码基准：origin/main / e607758

验证结果列由项目负责人在真实设备、浏览器和模型环境中填写

# 使用说明

状态口径  “已部署”仅表示代码已接入主链路，不代表真实硬件、浏览器或模型效果已经通过验收。

功能范围取当前代码主链路、EXISTING_FEATURES.md、FEATURE_ROADMAP.md 与 MISSING_FEATURES_DEPLOYMENT_ASSESSMENT.md 的并集并去重。

状态只使用：已部署、已部署（资源待补）、部分部署、未部署、未部署（暂不计划）。

“验证标准”给出建议验收条件；“验证结果”整列留空，由项目负责人填写通过、未通过、日期和备注。

手势识别框架已接入，但 models/gesture_recognizer.task 当前缺失；主动情绪干预、注视估计和 PWA 本地通知已接入。

## 当前关键边界

控制：main_phase3.py 是唯一真实硬件控制进程；手势、gaze、主动关心和通知不进入云台控制。

通知：第一版为浏览器本地通知，不包含 ntfy、Telegram、MQTT，也不发送敏感正文。

产品：跌倒、异响、安防、云台手势控制、TTS 和 MQTT 均不在当前阶段计划。

# 视觉感知

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频 | reCamera SSCMA 视频接入 | 接收设备 JPEG 帧和检测框。 | 配置 RECAMERA_DEVICE_IP；确认 8090 可达；启动 FastAPI；检查 video.connected。 | 已部署 | 依赖设备网络和 SSCMA 服务。 | /video_feed 连续显示，/api/state 中视频在线。 |  |
| 2 | 视频 | MJPEG 实时推流 | 将最新 JPEG 作为浏览器 MJPEG 输出。 | 启动 FastAPI；访问 /video_feed；在 /home 或 /control 查看。 | 已部署 | 浏览器连接过多会增加编码/网络负载。 | 画面持续刷新且断线可恢复。 |  |
| 3 | 检测 | SSCMA 检测框解析 | 解析 cx/cy/w/h/conf/cls 格式目标。 | 保持设备模型输出；检查 boxes；在叠层中核对坐标。 | 已部署 | 依赖设备侧模型类别和坐标约定。 | 框位置与实际目标一致。 |  |
| 4 | 人脸 | 人脸检测与跨帧跟踪 | SCRFD、Kalman/ByteTrack 和可选 ArcFace 的多脸跟踪。 | 安装推荐人脸依赖；启动感知；用多人进出画面验证 track id。 | 已部署 | insightface 为可选依赖；缺失时有降级路径。 | 连续帧主目标稳定，短遮挡不立即丢失。 |  |
| 5 | 人体 | YOLO11 人体姿态 | 输出人体框与 COCO-17 关键点。 | 确认 models/yolo11n-pose.onnx；启动 FastAPI；检查 pose.persons。 | 已部署 | CPU 推理频率受设备性能影响。 | 人体数和主要关键点与画面一致。 |  |
| 6 | 面部 | MediaPipe 面部关键点 | 提供眼部、虹膜和面部网格输入。 | 确认 face_landmarker.task；安装 mediapipe；观察 face_landmark。 | 已部署 | 光照、遮挡和脸部尺寸影响关键点。 | 有人脸时关键点成功，无人脸时安全降级。 |  |
| 7 | 情绪 | EmotiEff 8 类情绪识别 | 输出情绪、置信度和概率分布。 | 确认 EmotiEff ONNX 模型；启动单人感知；查看 emotieff。 | 已部署 | 表情分类不是心理诊断。 | 状态持续更新且置信度范围为 0-1。 |  |
| 8 | 眼部 | EAR/PERCLOS/眨眼率 | 计算眼睛开合、闭眼占比和眨眼指标。 | 启用 Face Landmarker；保持面部可见；检查 eye_metrics。 | 已部署 | 眼镜、眯眼和低分辨率会影响阈值。 | 开闭眼变化能反映到指标且无人脸不崩溃。 |  |
| 9 | 专注 | 多证据专注评分 | 融合头姿、眼部、稳定性和 gaze，输出 0-100。 | 启动单人监测；检查 attention.components 与 score。 | 已部署 | 是行为趋势指标，不是能力或医疗评价。 | 四项组件与权重存在，score 平滑变化。 |  |
| 10 | 注视 | 注视方向估计 | 根据虹膜相对眼角偏移输出粗粒度视线趋势。 | 确认 478 点虹膜输出；观察 center/left/right/down/away。 | 已部署 | 不是精确眼动追踪；受眼镜和光照影响。 | 无人脸 available=false；方向变化可观察。 |  |
| 11 | 叠层 | 跟踪与控制叠层 | 在调试台显示框、轨迹、FSM、遥测和 trace。 | 访问 /control；连接 WebSocket；开启对应场景。 | 已部署 | 用于开发调试，不替代日志和设备遥测。 | 叠层不遮挡主画面，状态与 API 一致。 |  |
| 12 | 快照 | 当前帧 JPEG 快照 | 通过 API 获取当前画面。 | 启动视频；请求 GET /api/snapshot；保存或查看响应。 | 已部署 | 只提供手动当前帧，未接事件自动存储。 | 返回有效 JPEG；无帧时给出明确错误。 |  |

# 情绪健康

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 策略 | 主动情绪干预 | 180 秒滑动窗口判断持续负面情绪或疲劳/低专注。 | 保持 emotieff/attention/eye/gaze 输入；等待窗口；消费 proactive_intervention。 | 已部署 | 30 分钟策略冷却；不得作为心理诊断。 | 不足 3 分钟/低置信不触发；冷却内不重复。 |  |
| 14 | 日记 | 情绪日记与日历 | 本地保存每日情绪、专注、文字与回复。 | 在 /home 写入今日；检查 localStorage；可调用 /api/reflect。 | 已部署 | 浏览器本地数据不等于服务端备份。 | 刷新后记录保留，选日可查看。 |  |
| 15 | 专注 | 专注记录与计时 | 开启监测后累计本次专注时长和状态。 | 在 /home 开启专注记录；保持人脸输入；观察时长。 | 已部署 | 页面计时受刷新和浏览器休眠影响。 | 启停状态和时长符合操作。 |  |
| 16 | 趋势 | 周情绪/专注趋势 | 汇总七天本地记录并生成趋势视图。 | 积累或录入日记；打开趋势页；检查平均专注和主要情绪。 | 已部署 | 数据来源主要是 localStorage。 | 七天数据与图表/汇总一致。 |  |
| 17 | 健康 | 20-20-20 护眼计时 | 20 分钟循环后提醒看远处 20 秒。 | 在健康页开启护眼提醒；保持页面运行；等待或测试计时。 | 已部署 | 第一版是前端页面计时。 | 到期显示站内提示并尝试发送 eye 通知。 |  |
| 18 | 健康 | 45 分钟久坐计时 | 45 分钟循环后提醒活动并展示拉伸。 | 在健康页开启久坐提醒；保持页面运行。 | 已部署 | 不使用姿态或穿戴设备判定真实活动。 | 到期显示提醒、拉伸引导和 sit 通知。 |  |
| 19 | 健康 | 饮水记录与目标 | 记录杯数、最近饮水时间和目标。 | 点击喝了一杯水；调整目标存储；查看计数。 | 已部署 | 数据仅保存在当前浏览器。 | 杯数/时间更新，达标后不再触发喝水提醒。 |  |
| 20 | 健康 | 步数记录 | 手工增加步数并显示目标进度。 | 在健康页点击记录 500 步；编辑目标。 | 已部署 | 未接手机或穿戴设备传感器。 | 数值和进度条同步更新。 |  |
| 21 | 健康 | 4-7-8 呼吸与快速拉伸 | 提供节奏动画和分步动作提示。 | 打开健康页；开始呼吸或快速拉伸；按提示完成。 | 已部署 | 纯前端引导，不提供医疗建议。 | 启停正常，提示顺序完整。 |  |
| 22 | 建议 | 健康陪伴建议 | 结合当前情绪/专注生成模板或 LLM 建议。 | 配置可选 DeepSeek；在 /home 点击生成建议或对话。 | 已部署 | LLM 不可用时使用本地 fallback。 | 接口失败时仍有温和本地建议。 |  |

# 手势交互

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 框架 | MediaPipe 手势识别 A 版 | 识别手势并映射低风险陪伴 intent。 | 下载模型至 models/gesture_recognizer.task；重启；检查 gesture。 | 已部署（资源待补） | 当前仓库缺模型；不允许进入云台控制。 | 模型补齐后 available=true，单帧误识别不 ready。 |  |
| 24 | Open Palm | 唤起心屿 | 张手映射 summon_xinyu，显示“我在听”。 | 保持 Open Palm 至少 4 帧；确认 intent_ready；查看聊天区。 | 已部署（资源待补） | 不自动录音、不控制云台。 | 只触发一次陪伴反馈，3 秒内不重复。 |  |
| 25 | Closed Fist | 暂停/收起提醒 | 握拳映射 pause_or_mute。 | 保持 Closed Fist；确认 intent；观察 toast。 | 已部署（资源待补） | 当前无 TTS，因此只收起本地提示。 | 不影响录音和云台，页面给出已收起反馈。 |  |
| 26 | Thumb Up | 正向反馈 | 点赞映射 feedback_positive。 | 保持 Thumb Up；检查 xinyu_gesture_feedback。 | 已部署（资源待补） | 只记录本地反馈，不在线训练模型。 | localStorage 记录 intent 与时间。 |  |
| 27 | Thumb Down | 负向反馈 | 点踩映射 feedback_negative。 | 保持 Thumb Down；检查本地反馈和 toast。 | 已部署（资源待补） | 不自动修改模型或删除内容。 | localStorage 记录正确 intent。 |  |
| 28 | Victory | 积极瞬间草稿 | 剪刀手映射 capture_positive_moment。 | 保持 Victory；检查今日快速日记文本框。 | 已部署（资源待补） | 只生成草稿，不自动永久保存。 | 草稿出现且等待用户确认。 |  |

# 音频会议

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | DOA/VAD | ReSpeaker USB DOA/VAD | 读取 0-359 度声源方向和语音活动。 | USB 透传设备；设置 RECAMERA_DOA_SOURCE=usb；检查 /api/respeaker/state。 | 已部署 | 依赖 XVF3800 USB control 权限。 | 角度、speech 和 age 持续更新。 |  |
| 30 | DOA/VAD | TCP DOA 备用输入 | 在 9999 端口接收角度、JSON 或 xvf_host 文本。 | 设置 RECAMERA_DOA_SOURCE=tcp；启动；用 send_doa_tcp.py 注入。 | 已部署 | 备用模式不能控制本机实体 LED。 | 注入数据可在状态中观察并具备过期保护。 |  |
| 31 | 灯效 | ReSpeaker DOA LED | 按权威功能模式显示或关闭灯环。 | 使用 USB DOA；启动多人/会议功能；观察灯效。 | 已部署 | TCP 模式不控制实体灯。 | 启停功能时灯效与运行时一致。 |  |
| 32 | 录音 | 会议录音与 VAD 分段 | 16 kHz 单声道录音并按语音活动切片。 | 确认音频设备；设置 RECAMERA_AUDIO_DEVICE；调用 conversation start/stop。 | 已部署 | 音频设备索引和权限需现场确认。 | 会话状态正常，片段可保存/结束。 |  |
| 33 | ASR | faster-whisper 本地转写 | 对 WAV 片段进行本地语音转写。 | 安装 faster-whisper；下载模型；完成录音后触发转写。 | 已部署（资源待补） | 依赖额外包、模型、CPU/内存。 | 测试音频生成可读文本且失败可降级。 |  |
| 34 | 会议 | 会议摘要与日记写入 | 汇总转写内容，生成摘要和日记候选。 | 完成会议录音/转写；调用 /api/meeting/summarize；确认结果。 | 已部署（资源待补） | 完整效果依赖 ASR 和可选 DeepSeek。 | 返回摘要，前端能写入会议记录。 |  |
| 35 | 唤醒词 | 基础唤醒词模块 | 提供可选唤醒检测代码。 | 准备模型和音频输入；单独验证 wake_word.py；再设计状态机。 | 部分部署 | 未接常驻主链路，避免和录音/DOA 抢设备。 | 模块单测可用但主页面不宣称常驻唤醒。 |  |

# 控制安全

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 控制面 | 单控制平面 | main_phase3.py 是唯一真实硬件命令源。 | 启动 main_phase3；连接 EventBus；禁止 FastAPI 直接创建设备控制客户端。 | 已部署 | 双进程必须使用同一设备 IP。 | 代码审计无 FastAPI apply_command 调用。 |  |
| 37 | FSM | 五态控制状态机 | 管理 IDLE/AUDIO_SEARCH/VISION_TRACK/FUSED_TRACK/LOST。 | 启动运行时；注入视觉/音频事件；观察 fsm_state。 | 已部署 | 状态机只决定状态，命令由 Orchestrator 生成。 | 事件序列产生预期状态转移。 |  |
| 38 | 跟踪 | 单人视觉 yaw/pitch 跟踪 | 视觉目标中心驱动双轴对准。 | 部署 Node-RED bridge；启动控制；在 /home 或 /control 开启单人。 | 已部署 | 真实运动需要设备、桥和有效租约。 | 目标偏移时命令合理，丢失时进入保护。 |  |
| 39 | 跟踪 | 多人声源 yaw 跟随 | DOA 驱动 yaw，pitch 不由音频控制。 | 准备 DOA；启动 multi_sound_yaw；保持 heartbeat。 | 已部署 | 噪声和混响影响 DOA；有新鲜度门控。 | 有效语音产生 yaw 命令，过期后停止。 |  |
| 40 | 会议 | 会议 yaw 跟随 | 会议功能下的独立声源 yaw 模式。 | 启动 meeting/yaw；检查 session 与 runtime；结束后 stop。 | 已部署 | 与其他控制功能互斥。 | 功能租约正确，切换时旧会话失效。 |  |
| 41 | 手动 | 手动 D-Pad 与回中 | 调试台发送相对移动和 home UI Event。 | 进入 /control；启动手动会话；按键并保持 heartbeat。 | 已部署 | 仅供联调；受 SafetyLayer 限制。 | 按键对应方向，停止/离页后不再运动。 |  |
| 42 | 会话 | session + 2.5 秒租约 | 维持唯一控制权并隔离旧页面。 | 启动功能获取 session_id；每秒 heartbeat；测试失联和接管。 | 已部署 | 租约过期必须 fail closed。 | 旧 session 的 heartbeat/stop 无效，失联自动停。 |  |
| 43 | 安全 | SafetyLayer 硬门控 | 执行限频、步长、范围和速度限制。 | 加载配置；注入越界/高频命令；检查 safety reason。 | 已部署 | 不能用 UI 绕过。 | 危险命令被拒绝或裁剪并有明确原因。 |  |
| 44 | 通信 | EventBus 控制事件 | 连接 FastAPI UI Event 与控制运行时。 | 启动 main_phase3 EventBus 8765；再启动 FastAPI；请求 runtime。 | 已部署 | EventBus 不可达时 UI 控制应显示 unreachable。 | 事件被接受且快照能往返。 |  |
| 45 | 硬件 | Node-RED 双轴 bridge | 提供 command、stop、status 到官方电机节点。 | 导入 deploy/node_red flow；配置 CAN；部署；访问 status。 | 已部署 | 设备侧 flow 必须现场部署。 | status 有真实 readback，command/stop 可控。 |  |
| 46 | 停机 | 安全退出与 fail closed | 退出、桥不可达、租约失效时停止运动。 | 模拟 Ctrl+C、断网、停 bridge 和丢 heartbeat。 | 已部署 | 真实设备验收必须留安全空间。 | 各故障均进入 stop，不保留持续命令。 |  |

# 后端接口

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 服务 | FastAPI 页面与静态资源 | 提供 /home、/control、PWA 与静态素材。 | 安装 requirements；启动 recamera_fastapi.py；访问入口。 | 已部署 | 默认端口 8001。 | 主要页面和静态资源返回 200。 |  |
| 48 | 状态 | GET /api/state | 返回当前完整状态快照。 | 启动服务；curl /api/state；检查新增三个状态块。 | 已部署 | 状态是瞬时快照。 | JSON 可解析且字段类型稳定。 |  |
| 49 | 状态 | WebSocket /ws | 约每 200 ms 推送状态。 | 连接 /ws；持续接收；断开重连。 | 已部署 | 客户端数量影响广播开销。 | 连续收到 JSON 且无泄漏连接。 |  |
| 50 | 设备 | 设备地址配置 API | 读取/更新感知设备 IP 并重启视频客户端。 | GET/POST /api/device/config；填写 IP；检查重连。 | 已部署 | 不创建云台控制客户端。 | 视频切换成功且控制边界不变。 |  |
| 51 | 视频 | 视频/快照/调试 API | 提供 feed、snapshot 和 debug/video。 | 逐个请求接口；断开设备测试错误响应。 | 已部署 | 依赖最新 JPEG。 | 在线返回有效数据，离线返回明确状态。 |  |
| 52 | 控制 | 功能启停 API | 单人、多人、会议和手动功能通过 UI Event 启停。 | 启动 EventBus；调用 start/stop；检查 runtime。 | 已部署 | FastAPI 只发事件。 | active_feature、session、lease 与调用一致。 |  |
| 53 | 录音 | Conversation API | 提供录音开始、停止、保存和调试状态。 | 配置音频设备；调用 conversation 路由；检查状态。 | 已部署 | 需音频硬件/权限。 | 状态机和保存结果符合操作。 |  |
| 54 | 健康 | 健康检查与运行时遥测 | 返回服务、视频、DOA、控制等健康信息。 | 访问 /api/health 和 /api/control/runtime。 | 已部署 | 部分硬件离线时应明确降级。 | 关键子系统状态可定位故障。 |  |

# 前端PWA

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 产品 | /home 心屿产品界面 | 整合情绪、专注、日记、趋势、健康和陪伴。 | 启动 FastAPI；访问 /home；按导航逐页操作。 | 已部署 | 部分数据为浏览器本地状态。 | 各页可用，实时状态能刷新。 |  |
| 56 | 调试 | /control 调试控制台 | 展示视频、FSM、trace、遥测并提供控制操作。 | 访问 /control；连接 WebSocket 和控制运行时。 | 已部署 | 开发界面，不面向普通用户。 | 状态、叠层和按钮操作一致。 |  |
| 57 | 预览 | Page 2 独立预览 | 新版视觉方案与情绪素材的静态预览。 | 打开 dashboard/page2_preview/index.html；检查响应式截图。 | 部分部署 | 尚未替换 /home 主路由。 | 桌面/移动预览无重叠和缺图。 |  |
| 58 | PWA | manifest 与 Service Worker | 提供安装信息、应用壳缓存和通知点击。 | 通过 HTTPS/localhost 打开；注册 SW；检查缓存和安装。 | 已部署 | 安全上下文要求；缓存不覆盖实时 API。 | SW 激活、静态壳可缓存、实时请求不被缓存。 |  |
| 59 | 通知 | 护眼通知 | 20 分钟护眼计时到期发送 eye。 | 开启 PWA 提醒和护眼计时；等待或缩短测试计时。 | 已部署 | 页面驱动；普通冷却 30 分钟。 | 到期通知出现，点击打开健康页。 |  |
| 60 | 通知 | 久坐通知 | 45 分钟久坐计时到期发送 sit。 | 开启提醒和久坐计时；保持页面运行。 | 已部署 | 不判断真实站立活动。 | 到期通知与拉伸提示同时出现。 |  |
| 61 | 通知 | 喝水通知 | 09:00-22:00 内 90 分钟未记录且未达目标时发送。 | 设置杯数低于目标；调整 last_at 用于测试；刷新状态。 | 已部署 | 依赖浏览器时间和 localStorage。 | 达标/夜间不发，满足规则时只发一次。 |  |
| 62 | 通知 | 疲劳通知 | 眼部/向下 gaze 异常且专注低于 60 持续 5 分钟。 | 提供受控状态序列；保持 5 分钟；观察 fatigue。 | 已部署 | 不是医疗告警；受感知误差影响。 | 不足 5 分钟不发，持续满足后发送。 |  |
| 63 | 通知 | 低专注通知 | 专注记录开启且 score<50 持续 10 分钟。 | 开启专注记录；注入低分状态；保持 10 分钟。 | 已部署 | 只在用户开启专注记录后生效。 | 未开启/不足 10 分钟不发。 |  |
| 64 | 通知 | 情绪关心通知 | 消费 proactive_intervention，使用 60 分钟冷却。 | 触发后端策略；开启通知；观察 emotion_care。 | 已部署 | 不包含敏感正文；安静时段不发。 | 只发送温和文本，冷却内去重。 |  |

# LLM

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | 对话 | DeepSeek 陪伴对话 | 结合当前状态、日记和用户问题生成回复。 | 设置 DEEPSEEK_API_KEY；启动；POST /api/chat。 | 已部署（资源待补） | 外部网络、费用和隐私需管理；有本地 fallback。 | 有 key 时返回模型回复，无 key 时明确降级。 |  |
| 66 | 反思 | 日记反思 /api/reflect | 生成日记条目和陪伴式回应。 | 准备日记/情绪上下文；POST /api/reflect；写回前端。 | 已部署（资源待补） | LLM 内容需避免诊断和强建议。 | 接口成功或降级都不丢失用户日记。 |  |
| 67 | 会议 | 会议摘要 LLM | 根据转写文本生成摘要。 | 完成 ASR；配置可选 key；POST /api/meeting/summarize。 | 已部署（资源待补） | 转写误差会传递到摘要。 | 摘要与原始转写大意一致。 |  |

# 扩展规划

| 编号 | 模块 | 功能 | 功能说明 | 具体部署流程 | 当前部署状态 | 依赖与限制 | 验证标准 | 验证结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | 语音 | TTS 语音输出 | 将陪伴文本转换为语音。 | 选 Piper/MeloTTS；增加播放器和打断状态；处理回声/音量。 | 未部署 | 当前明确不做 TTS；会与录音争用。 | 未来验收需覆盖打断、静音和回声。 |  |
| 69 | 会议 | 说话人分离 | 输出 Speaker A/B/C 级发言区分。 | 接 pyannote 或 embedding；与 VAD 片段对齐；再接摘要。 | 未部署 | 模型重、中文环境和多人重叠语音复杂。 | 未来需用标注会议集评估 DER。 |  |
| 70 | 隐私 | 声纹-人脸绑定 | 将说话人身份与人脸/姓名关联。 | 设计同意与注册；存储特征；融合 DOA/轨迹；提供撤销。 | 未部署 | 生物特征隐私和错绑风险高。 | 未来需人工确认和可撤销。 |  |
| 71 | 安全 | 跌倒/姿态异常 | 基于姿态关键点和持续帧检测异常。 | 新增 fall_detector；规则校准；二次确认；再考虑通知。 | 未部署（暂不计划） | 当前不做安防；单摄像头误报风险。 | 暂不验收。 |  |
| 72 | 视觉 | VLM 场景理解 | 对手动快照做自然语言场景问答。 | 选本地/云 VLM；新增 scene/ask；只允许手动调用。 | 未部署 | 高延迟、算力、幻觉和隐私。 | 未来不得驱动实时控制或安全判断。 |  |
| 73 | 语音 | 自定义唤醒词与常驻助手 | 持续监听、唤醒、录音、STT、LLM、TTS 全链路。 | 先按钮说话；再固定唤醒词；最后训练自定义词和打断状态机。 | 部分部署 | 当前只有 wake_word 基础模块。 | 未来需噪声/误唤醒/设备争用长测。 |  |
| 74 | 音频 | 声音事件检测 | 识别异响、玻璃破碎等声音事件。 | 引入 YAMNet；治理类别；联动 DOA；加入去重确认。 | 未部署（暂不计划） | 当前不做异响/安防提醒。 | 暂不验收。 |  |
| 75 | 集成 | MQTT / Home Assistant | 将状态发布为智能家居实体。 | 部署 broker；设计 topic/鉴权/限流；实现 discovery。 | 未部署（暂不计划） | 当前计划明确排除 MQTT。 | 暂不验收。 |  |
| 76 | 专注 | 停留时长专注指标 | 将 face on-screen dwell 作为辅助指标。 | 增加滑动窗口；处理离开/遮挡；融合到 attention。 | 未部署 | 需防止把在场等同于专注。 | 未来需与人工标注对比。 |  |
| 77 | 隐私 | 事件自动截图 | 情绪突变等事件自动保存 JPEG。 | 复用 /api/snapshot；加用户开关、冷却、目录和清理策略。 | 部分部署 | 现有只有手动快照；需隐私与生命周期。 | 未来需验证不重复、不泄露、可删除。 |  |
| 78 | 音频 | 噪声抑制 | 在 VAD/ASR 前降低环境噪声。 | 选择 RNNoise/WebRTC NS；接入音频链；比较 VAD/ASR。 | 未部署 | 会增加 CPU 和音频延迟。 | 未来用同一噪声集比较准确率。 |  |
| 79 | 统计 | 跨帧人数统计 | 用滑动窗口输出稳定人数。 | 复用轨迹；增加窗口/去抖；输出统计状态。 | 部分部署 | 当前只有帧级人数与轨迹。 | 未来短遮挡不应造成数量跳变。 |  |
| 80 | 视频 | 事件视频录像 | 围绕事件保存前后视频。 | 增加环形缓冲、编码、配额、清理和隐私开关。 | 未部署（暂不计划） | 存储和隐私成本高，偏监控。 | 暂不验收。 |  |
| 81 | 视频 | RTSP 输出 | 对外提供标准实时视频流。 | 部署 RTSP server；转封装/转码；鉴权和网络配置。 | 未部署（暂不计划） | 偏监控基础设施。 | 暂不验收。 |  |
| 82 | 分析 | 热力图 | 统计画面区域停留与活动分布。 | 设计匿名轨迹聚合；保存统计；增加可视化。 | 未部署（暂不计划） | 与健康陪伴叙事契合度低。 | 暂不验收。 |  |
| 83 | 安防 | 区域入侵检测 | 在设定区域内检测进入事件。 | 增加 ROI、持续帧规则、确认和通知。 | 未部署（暂不计划） | 属于安防能力，当前排除。 | 暂不验收。 |  |
| 84 | 控制 | 手势控制云台 | 用手势驱动云台动作。 | 必须重新设计权限、确认、SafetyLayer 和误触发测试。 | 未部署（暂不计划） | A 版明确禁止控制云台。 | 暂不验收。 |  |
| 85 | 通知 | ntfy / Telegram 外部推送 | 服务器向外部消息服务发送提醒。 | 设计账号/密钥、脱敏、重试、限流和退订。 | 未部署（暂不计划） | 第一版仅 PWA 本地通知。 | 暂不验收。 |  |